毕业设计开题报告

专    业：数据科学与大数据技术

班    级： 大数据2201

姓    名：郑欣雨

学    号：224800108

指导教师： 杨永健

职    称：

长春建筑学院人工智能产业学院

- 题目

基于Java的二手书交易平台的设计与实现

二、研究方向

本课题的研究方向隶属于计算机应用技术 / 软件工程 / Web应用开发领域，具体聚焦于Java后端开发、电子商务系统设计、前后端分离架构、数据库应用与信息管理系统方向。

三、目的

本课题以Java技术为核心，设计并实现一个功能完善、操作便捷的二手书交易平台，旨在解决当前二手图书交易信息分散、交易流程不规范、缺乏专业化垂直平台等现实问题。通过构建集书籍发布、在线查询、订单交易、用户管理于一体的Web系统，实现二手图书资源的高效流通与循环利用。

- 意义

- 理论意义：深入研究Java EE架构下的多层级系统设计模式，以及前后端分离架构在Web应用中的实践，为同类电子商务系统提供参考架构。实践意义：环保与资源循环：促进图书资源的二次流通，减少纸张浪费。降低门槛：为学生及书迷提供高性价比的购书渠道。

五、研究方案

广泛查阅Java EE开发、Spring Boot框架、电子商务平台及二手书交易相关的学术论文与技术文档。面向在校学生与图书爱好者进行小范围的需求收集，明确用户对“书籍分类、搜索、交易、评价”等模块的核心诉求。架构设计：确定B/S架构与前后端分离模式。数据库设计：遵循E-R模型设计原则，构建高内聚、低耦合的数据库表结构。模块设计：划分用户、商品、订单、管理员等核心业务模块功能测试：覆盖所有业务流程，确保无逻辑错误。 性能与安全测试：测试系统响应时间、并发处理能力，并防范SQL注入等安全风险。

六、预期成果

1. 完成一套基于Java的二手书交易平台系统，实现用户注册登录、书籍发布、书籍搜索、购物车、订单管理、个人中心、后台管理等核心功能，系统可正常运行、界面友好、操作便捷。

2. 完成系统相关设计文档，包括需求分析说明书、系统总体设计方案、数据库E-R图、数据表结构、功能模块图等全套设计资料。

3. 完成毕业设计（论文）一篇，内容完整、逻辑清晰，符合学校毕业论文撰写规范与要求。

4. 提交项目完整源代码、数据库文件、项目运行环境说明、系统使用手册及相关配套文件，确保项目可独立部署与运行。

5. 形成系统演示视频、功能测试记录等辅助材料，为毕业设计答辩提供完整支撑材料。

七、具体工作计划

第一阶段：环境搭建与需求建模 环境配置：安装IntelliJ IDEA、JDK、MySQL、Redis、Vue CLI等开发工具。需求建模：绘制用户用例图、系统功能模块图，梳理业务流程图。第二阶段：系统架构与数据库设计1. 总体架构：搭建Spring Boot + Vue.js的前后端分离骨架。2. 数据库建模：设计E-R图，创建user、book、order、cart等核心数据表，并完成与Java实体类（Entity）的映射。第三阶段：后端开发（API接口实现）1. 通用层开发：封装统一返回结果、全局异常处理、跨域配置。2. 核心业务开发： 用户模块：实现注册、登录（JWT、令牌）、权限管理。 商品模块：书籍信息增删改查、图片上传、分类查询。 交易模块：购物车操作、订单生成、支付状态模拟/集成。3. 接口调试：使用Postman对所有后端接口进行单元测试，确保数据交互正常。第四阶段：前端开发（页面交互实现）1. 页面搭建：使用Vue + Element Plus构建登录页、首页、商品详情页、个人中心等UI界面。2. 前端路由：配置Vue Router，实现页面间的无刷新跳转。3. 前后端联调：封装Axios请求，将前端页面与后端API接口一一对应，实现数据的动态渲染与交互。第五阶段：系统测试与优化1. 综合测试：进行功能测试、压力测试，修复已知Bug。2. 性能优化：对高频查询接口引入Redis缓存，优化SQL语句，提升系统响应速度。第六阶段：论文撰写与成果整理1. 撰写毕业设计说明书，整理项目源码、数据库脚本、系统演示视频及相关文档。2. 准备答辩PPT，梳理技术难点与解决方案。

八、指导教师意见

根据任务书编写开题报告，方案合理，满足开题要求。

指导教师签字：

20   年  月  日

- 开题审查小组意见：

设计题目符合毕业设计大纲要求难度，方案合理，经开题小组审议一致通过，准予开题。

学院公章：

20   年  月  日